# 采购需求

1. **采购需求一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **包名** | **品目名称** | **数量** | **采购总预算** |
| 1 | 信用就医无感支付 | 信用就医无感支付 | 1套 | 150,000.00 |

1、服务期限：自合同签订之日起4个月内完成项目整体上线。

2、服务地点：广东省生殖医院

3、付款方式：

（1）合同签署生效并采购人收到供应商开具的正式发票，30个工作日内，采购人向供应商支付合同总额的40%；

（2）项目通过验收后，采购人向供应商支付合同总额的60%；

1. **服务内容**

**项目概述**

“信用就医无感支付”是广州市医保部门为缓解群众就医缴费排队时间长问题推出的便民服务项目，被列入2023年广州市十大民生实事。通过创新开通参保人医保结算无感支付通道，以智能化手段打造基于参保人信用、覆盖门诊及住院待遇业务场景的信用就医服务体系，实现“先看病、后付费”的就医体验，助力解决参保人“看病难、看病贵”问题。这项服务可以实现医保“秒报销”、个人缴费“免排队”、“零操作”，为群众提供全新的就医体验。

▲**软件系统详细功能要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工作项** | **工作内容** | **备注** |
| 1 | 住院收费改造 | 住院押金改造： 2.3.签名算法（SM3） 2.4.加密算法（SM4） 3.1.签约查询（transCode：HOS00001） 3.2.无感支付（transCode：HOS00003） 3.3.退费（transCode：HOS00004） 3.7.交易状态查询（transCode：HOS00012） |  |
| 2 | 住院清账改造： 2.3.签名算法（SM3） 2.4.加密算法（SM4） 3.1.签约查询（transCode：HOS00001） 3.2.无感支付（transCode：HOS00003） 3.3.退费（transCode：HOS00004） 3.4.出院结算（transCode：HOS00014） 3.5.出院结算结果查询（transCode：HOS00015） 3.7.交易状态查询（transCode：HOS00012） |  |
| 3 | 门诊挂号改造 | 1、挂号窗口改造，调用信用付 3.1签约查询（transCode：HOS00001） 接口，查询若患者确实是符合信用付的患者，则本次开启信用付支付流程。若为否则不调用； 2、线上挂号（微信、支付宝）：对于医保患者，挂号之后，推送是否启用信用付，若患者选择是，则本次就诊开启信用支付； 3、自助机挂号：自助机挂号的患者，增加接口，挂号完之后，若患者是医保患者，咨询患者是否启用信用付，若患者选择是，则本次就诊开启信用支付。 | 互联网医院、急诊系统挂号：患者暂不启用信用付 |
| 4 | 门诊收费改造 | 2.3.签名算法（SM3） 2.4.加密算法（SM4） 3.1.签约查询（transCode：HOS00001） 3.2.无感支付（transCode：HOS00003） 3.3.退费（transCode：HOS00004） 3.7.交易状态查询（transCode：HOS00012） |  |
| 5 | 门诊医生改造 | 2.3.签名算法（SM3） 2.4.加密算法（SM4） 3.1.签约查询（transCode：HOS00001） 3.2.无感支付（transCode：HOS00003） 3.3.退费（transCode：HOS00004） 3.7.交易状态查询（transCode：HOS00012） | 支持医保结算 打印界面“返回修改”调用退费接口 互联网医院患者暂时不做 |
| 6 | 其他 | 3.8.对账单查询（transCode：HOS00013） |  |